**Sprawozdanie z realizacji zadania z wykazem posesji należących do osób fizycznych, z których usunięto odpady zwierające azbest i informacja o ilości unieszkodliwionych odpadów**

Zgodnie z umową dotacji Nr 00444/16/17062/OZ-LZ/D z dnia 12.09.2016 r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” w terminie do dnia 30.10.2016 r. wykonano w całości zadanie. Usunięto 24,73 t azbestu z terenu Gminy Jedwabno na kwotę całkowitą 10.265,79 zł.

Usługę wykonała firma DOM Marek Miszkiewicz i Robert Miszkiewicz Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 12, 13-100 Nidzica, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Wykonawca wykonał następujący zakres rzeczowy:

1. Zdemontował, spakował, przewiózł i unieszkodliwił poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych pokrycia dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo – cementowych dla budownictwa z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedwabno w ilości 6,30 t
2. Spakował, przetransportował i unieszkodliwił poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zdjęte już pokrycia dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa na terenie Gminy Jedwabno w ilości 18,43 t